PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  DEKANOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/26-01/01

URBROJ: 2109-20-02-26-

Dekanovec, __.03.2026.

Na osnovu članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) te članka 31. Statuta Općine Dekanovec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/18, 10/20, 6/21, 4/22), Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 5. sjednici održanoj dana __.03.2026. godine, donijelo je

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# P R O G R A M A

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI DEKANOVEC ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture u Općini Dekanovec za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) te njegovim izmjenama i dopunama utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja te nabavke opreme  i iskaz  financijskih sredstava  potrebnih  za ostvarivanje programa s naznakom izvora financija po djelatnostima.

Program obuhvaća građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjenih za:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja

PLANIRANI I IZVRŠENI

| Izvor financijskih sredstava | ID Proračuna 2025 (eur) | Izvršenje Proračuna za 2025. (eur) |
| --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 1.000,00 | 0,00 |
| Porezni prihodi | 79.052,41 | 79.052,41 |
| Državni proračun Republike Hrvatske i Fondovi Europske unije, ostali prihodi | 857.717,59 | 768.821,18 |
| Ukupno : | 937.770,00 | 847.873,59 |

IZVRŠENJE:

- NERAZVRSTANE CESTE

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2025. (euro) | Izvor financiranja | Izvršenje Proračuna 2025. (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421313 | - Nerazvrstane ceste | 5.600,00 | Općinski proračun, porezni prihodi – 5.593,13 | 5.593,13 |
| 41119 | Otkup dijela zemljišta u svrhu formiranja prometnice | 4.000,00 | Općinski proračun, porezni prihodi – 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | Ukupno : | 9.600,00 |  | 9.593,13 |

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Ovaj rashod nije predviđen  u 2025. godini.

- JAVNA PARKIRALIŠTA

Ovaj rashod, izmjenama i dopunama Odluke,  nije predviđen  u 2025. godini.

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Konto | Naziv objekta s opisom poslova | ID Proračuna 2025. (euro) | Izvor financiranja | Izvršenje Proračuna 2025. (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42273 2 | Dječje igralište (u ulici Josipa Kocijana) - opremanje - ostale građevinske usluge UKUPNO | 28.300,00 0,00 28.300,00 | Ministarstvo demografije i useljeništva – 23.099,01 Općinski proračun, porezni prihodi-5.179,74 | 28.278,75 |
| 421461 | Spomen park (ispred Doma kulture Dekanovec) | 4.000,00 | - | 0,00 |
| 421261 | Sportsko-rekreacijski centar Mladost | 70.000,00 | LAG, Međimurski doli i bregi – 40.000,00 Općinski proračun, porezni prihodi – 28.244,60 | 68.244,60 |
|  | Ukupno : | 102.300,00 |  | 96.523,35 |  |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2025. (euro) | Izvor financiranja | Izvršenje Proračuna 2025. (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421211 | Zgrada Općine | 5.000,00 | Općinski proračun, porezni prihodi – 4.898,50 | 4.898,50 |
| 421212 | Dom kulture - Radovi - Opremanje | - 38.000,00 - 0,00 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU – 14.618,58 Općinski proračun, porezni prihodi – 23.004,13 | 37.622,71 |
| 42123 | Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje (vrtić) | 780.000,00 | Nacionalni program oporavka i otpornosti (EU – 382.242,00 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i ostali prihodi– 314.123,90 | 696.365,90 |
|  | Ukupno : | 823.000,00 |  | 738.887,11 |

- JAVNA RASVJETA

Ovaj rashod, izmjenama i dopunama Odluke,  nije predviđen  u 2025. godini.

- GROBLJA

| Konto | Naziv objekta sa opisom poslova | ID Proračuna 2025. (eur) | Izvor financiranja | Izvršenje Proračuna 2025. (eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421491 | Uređenje mrtvačnice i groblja | 2.870,00 | Općinski proračun, porezni prihodi – 2.870,00 | 2.870,00 |
|  | Ukupno : | 2.870,00 |  | 2.870,00 |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Mišela Božić

Prijedlog Odluke podnosi općinski načelnik Ivan Hajdarović.

Obrazloženje:

Člankom 71 .stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Temeljem navedenog podnosi se Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Dekanovec za 2025. godinu na usvajanje.